

Realisierung eines Rechners als Einzelseiten-Webapplikation

Individualprojekt

Cindy Hinze | Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

Inhaltsverzeichnis

[Kapitel 1: Einleitung 1](#_Toc120275837)

[1.1: Projektumfeld 1](#_Toc120275838)

[1.2: Projektziel 1](#_Toc120275839)

[1.3: Projektbegründung 1](#_Toc120275840)

[1.4: Projektschnittstellen 2](#_Toc120275841)

[1.5: Projektabgrenzung 2](#_Toc120275842)

[Kapitel 2: Projektplanung 2](#_Toc120275843)

[2.1 Projektphasen 2](#_Toc120275844)

[2.2 Abweichungen von der Projektkarte 2](#_Toc120275845)

[2.3 Ressourcenplanung 3](#_Toc120275846)

[2.4 Entwicklungsprozess 3](#_Toc120275847)

[Kapitel 3: Analysephase 3](#_Toc120275848)

[3.1 IST-Analyse 3](#_Toc120275849)

[3.3 Projektkosten 3](#_Toc120275850)

[3.4 Nutzwertanalyse 3](#_Toc120275851)

[3.5 Anwendungsfälle 4](#_Toc120275852)

[3.6 Qualitätsanforderungen 4](#_Toc120275853)

[3.7 Lastenheft 4](#_Toc120275854)

[Kapitel 4: Entwurfsphase 4](#_Toc120275855)

[4.1 SOLL-Konzept 4](#_Toc120275856)

[4.2 Maßnahmen zur Qualitätssicherung 4](#_Toc120275857)

[4.3 Pflichtenheft 4](#_Toc120275858)

[Kapitel 5: Implementationsphase 4](#_Toc120275859)

[5.1 Implementierungsschritte 4](#_Toc120275860)

[Kapitel 6: Abnahmephase 4](#_Toc120275861)

[6.1 Abnahmephase 4](#_Toc120275862)

[Kapitel 7: Fazit 4](#_Toc120275863)

[7.1 SOLL/IST-Vergleich 4](#_Toc120275864)

[7.2 Lesson learned 4](#_Toc120275865)

[7.3 Ausblick 4](#_Toc120275866)

[Anhang 5](#_Toc120275867)

[A.1 Ressourcenplan und verwendete Hardware 5](#_Toc120275868)

# Kapitel 1: Einleitung

## 1.1: Projektumfeld

Das Projekt wurde von mir in der Annedore-Leber-Oberschule in Berlin durchgeführt. Die Annedore-Leber-Oberschule befindet sich im Annedore-Leber-Berufsbildungswerk und wurde im Jahre 1979 gegründet. Hier werden junge Menschen mit Behinderungen und besonderem Förderbedarf in über 35 Berufen ausgebildet.

Im Rahmen der Berufsschule, im Lernfeld 12a, erhielten wir den Auftrag ein Individualprojekt durchzuführen. Ein direkter Kunde existiert daher nicht. In meinem Individualprojekt erstellte ich einen Rechner für ein Brettspiel in Form einer Webbrowser-Applikation.

## 1.2: Projektziel

In einem Webbrowser seiner Wahl kann der Benutzer die entsprechende Webseite aufrufen und somit auf die Applikation zugreifen. Die Webseiten-Applikation besteht aus HTML-Formularelementen, in welche die erreichte Punktzahl für zum Beispiel Sterne eingetragen wird. Zudem werden alle Highscores von Ressourcen, Territorien, Münzen, Bonus- und Gesamtpunkte angezeigt. Dies geschieht schon beim Aufrufen der Webseite.

Nach dem Eintragen aller Punktzahlen kann der Nutzer auf den Button(„berechnen“) klicken. Die eingetragenen Punkte werden zusammengerechnet und im Input-Feld der Gesamtpunkte als Ergebnis angezeigt. Eine weitere Funktion des Buttons ist das Speichern der Daten in eine Datenbank. Hierbei werden die eingetragenen Werte per „POST“ an das Back-end (PHP) geschickt und in einer Datenbank hinterlegt. Aus derselben Datenbank werden die Highscores gelesen, die beim Aufrufen der Webseite zu sehen sind.

## 1.3: Projektbegründung

Bei dem Brettspiel des Projektes erlangt man für gewisse Sachen eine bestimmte Anzahl an Punkten. Die gesamten Punkte müssen am Ende zusammengerechnet und aufgeschrieben werden, um den Sieger zu ermitteln. Normalerweise geschieht dies schriftlich. Eine einfache Webapplikation erspart die Zeit beim Rechnen, sowie Papier, welches jede Runde verwendet werden würde. Zudem benötigt die Applikation keine zahlungspflichtige Software um Implementiert zu werden. Sollte man die Web-Applikation online stellen wollen, wären die Finanzierung eines Web-Host die einzigen Kosten bei diesem Projekt.

## 1.4: Projektschnittstellen

Die Webapplikation kann in jedem aktuellen Webbrowser auf Geräten wie PCs, Tablets und Smartphones genutzt werden.

Aktuell läuft die Applikation auf einem Apache-Server (Localhost) mit MariaDB und PHP.

## 1.5: Projektabgrenzung

In dem Brettspiel des Projektes befinden sich sieben spielbare Fraktionen zur Auswahl. Das Projekt wurde auf eine runtergebrochen und umfasst dementsprechend nur die Allgemeine Eingabe und Berechnung. Das führt außerdem dazu, dass keine Liste benötigt wird, in der die erzielten Punkte in sortierter Reihenfolge aufgelistet werden, mit der man den Gewinner ermitteln könnte.

# Kapitel 2: Projektplanung

## 2.1 Projektphasen

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektphase** | **Stunden** |
| 1 Analyse | 4 |
| 2 Entwurf | 9 |
| 3 Implementierung | 40 |
| 4 Test | 5 |
| 5 Dokumentation | 12 |
| **Gesamt** | **70** |

## 2.2 Abweichungen von der Projektkarte

Die Verfügbarkeit einer Fraktion von sieben wurde abgeändert. Statt eine der sieben Fraktionen zu sehen wurde eine allgemeine Ansicht umgesetzt.

Die geplante Umsetzung des MVC-Entwurfsmusters hat nicht stattgefunden. Grund dafür ist das beschränkt verfügbare Wissen zur Implementierung dieses Musters.

## 2.3 Ressourcenplanung

Die benötigten Ressourcen, sowie die verwendete Hard- und Software befinden sich im Anhang unter A.1 Ressourcenplan und verwendete Hard- und Software.

## 2.4 Entwicklungsprozess

Da es sich um ein Projekt mit einem kleineren Umfang handelt, habe ich mich für das Wasserfallmodell als Entwicklungsprozess entschieden. In diesem Fall fand zu Beginn des Projektes eine Anforderungsanalyse statt, in der festgestellt wurde, welche Ressourcen und Software für dieses Projekt benötigt werden. Außerdem wurde festgehalten, welche Anforderungen die Web-Applikation erfüllen sollte. In der darauffolgenden Design-Phase entwarf ich ein Mockup der Front-End-Ansicht, sowie ein ER-Diagramm für die benötigte Datenbank.

# Kapitel 3: Analysephase

## 3.1 IST-Analyse

Um den Gewinner einer Scythe-Runde ermitteln zu können, werden die erlangten Punktzahlen benötigt. Dieses Spielprinzip ist im Bereich der Brettspiele überwiegend standardisiert.

Aktuell ist es so, dass man zu jeder Runde Scythe einen Stift und einen Zettel zur Verfügung hat, auf welchem am Ende eines Spieldurchlaufs die Punkte der jeweiligen Spieler ausgerechnet und notiert werden. Sollte man nach einer gewissen Zeit wissen wollen, wer im Gesamten die meisten Punkte einer bestimmten Kategorie erreicht hat, ist ein Aufheben der Punktezettel aller vergangenen Spielrunden erforderlich.

Da der gesamte Vorgang zeitaufwendig ist sowie Papierressourcen und Platz für die gesammelten Punktezettel verbraucht, wurde sich eine Digitalisierung der Berechnung und eine Datenverwaltung gewünscht.

## 3.3 Projektkosten

Die verwendete Software Visual Studio Code, sowie der lokal eingerichtete Server XAMPP sind Open Source verfügbar. Für die verwendete Hardware sind ebenfalls keine weiteren Kosten angefallen, da diese von der Berufsschule bereitgestellt wurden. Da ich aufgrund dessen einen Stundensatz von 0€ hatte, blieben nur die Kosten für den Arbeitsplatz sowie Internet und Strom. Dafür wird von einem pauschalen Stundensatz von 10€ ausgegangen. Somit ergeben sich Projektkosten von 700,00€, da die Durchführungszeit von 70 Stunden x 10€ pro Stunde berechnet wurde. Dieser Betrag ist für das aktuelle Projekt allerdings nur ein theoretischer Wert.

## 3.5 Anwendungsfälle

Die Web-Applikation richtig sich an Brettspiel-Spielern des Brettspiels „Scythe“. Am Ende einer Spielrunde werden die Punkte für jeden Mitspieler einzeln ausgerechnet. Die Applikation kann über einen beliebigen Browser auf einem Smartphone oder Tablet genutzt werden. Bei Bedarf ist die Nutzung auf einem Desktop-PC ebenfalls möglich.

## 3.6 Qualitätsanforderungen

In der Web-Applikation werden Daten eingetragen, welche einerseits zur Berechnung dienen und andererseits in die Datenbank eingespeichert und auch wieder ausgelesen werden sollen. Hierbei ist es wichtig, dass die eingetragenen Daten ausschließlich Zahlen sind und auch vom Programm als Zahlen erkannt werden. Zudem sollen diese Zahlen eine maximale Länge von 1-3 Zeichen besitzen, abhängig vom erforderlichen Wert. Diese Werte dürfen ebenso nicht negativ sein. Zuletzt soll die Applikation sicherstellen, dass alle Felder einen Wert erhalten und erst dann mit der Berechnung und der Datenspeicherung beginnt.

# Kapitel 4: Entwurfsphase

## 4.1 SOLL-Konzept

Um die Berechnung der im Spiel erreichten Werte erreichen zu können, wurden innerhalb eines HTML-Formelements Input-Felder erstellt, in welche diese Werte eingetragen werden können. Ausgenommen für Popularität, Fabrik und Sterne entschied ich mich für Select-Elemente, da diese Werte beschränkt sind. Nach dem Eintragen klickt man auf den „berechnen“-Button. Dieser enthält zum Teil die Formel zum Berechnen der gesamten Punktzahl und speichert diese dann in das Input-Feld „Gesamt“. Somit ist eine Darstellung der aktuell erreichten Punktzahl möglich. Der andere Teil des Buttons arbeitet mit einer PHP-Datei zusammen, welche per POST die eingetragenen Werte mithilfe eines SQL-Befehls in die Datenbank speichert. Eine weitere GET-Methode enthält eine SQL-Abfrage, welche beim Aufrufen der Webseite die erreichten Highscores ausgewählter Werte anzeigt.

## 4.2 Maßnahmen zur Qualitätssicherung

## 4.3 Pflichtenheft

# Kapitel 5: Implementationsphase

## 5.1 Implementierungsschritte

# Kapitel 6: Abnahmephase

## 6.1 Abnahmephase

# Kapitel 7: Fazit

## 7.1 SOLL/IST-Vergleich

## 7.2 Lesson learned

## 7.3 Ausblick

# Glossar

# Anhang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Bezeichnung | Rolle |
| Personal | | |
|  | Entwickler und Autor | Projektausführung und Dokumentation |
| Hardware | | |
|  | <PC von zuhause> | Arbeits- und Testgerät |
|  | Samsung Galaxy S20 FE | Testgerät |
|  | Samsung Galaxy Tab 6 | Testgerät |
| Software | | |
| Betriebssysteme | Microsoft Windows 10 | Arbeits-/Test-Betriebssystem |
|  | Google Android (verschiedene Versionen) | Test-Betriebssystem |
| Browser | Google Chrome (verschiedene Versionen) | Arbeits-/Test-Browser |
|  | Samsung Internet  Version 19.0.1.2 | Test-Browser |
|  | Microsoft Edge  Version 107.0.1418.42 | Test-Browser |
| Entwicklungs-Tools | Visual Studio Code | Code-Editor |
|  | Google Chrome DevTools | Debugging |
|  | phpmyadmin | Browseranwendung zum Erstellen und Bearbeiten der Datenbank |
|  | GitHub | Versionsverwaltung |
| Dokumentations-Tools | Microsoft Word | Programm zur Erstellung der Dokumentation |
|  | yEd | Programm zum Erstellen von Diagrammen |
| Server-Software | MariaDB  Version 10.4.24 | Datenbank-Server |
|  | Apache  Version 2.4.53 | Webserver |
|  | PHP  Version 8.1.6 | Serverseitige Programmiersprache |

## A.1 Ressourcenplan und verwendete Hardware